Projektplan
Backend - 1 dag
Oppset av restful API – 3 T
Arkitektur – 30 min
Login/bruker – 1 T
Sikkre ruter – 20 min
DB conect – 10 min
Frontend - 1 dag
Arkitektur – 30 min
Css – 1 T
Fetching brukere – 30 min
fetching Poster – 30 min

Vm og DB – ½ dag
Oppretting - 1 T
Brannmur - 1 T
dummy post og bruker - 30min

Planlegging, Dokumentering og GIT – 3 T
opprete git project – 10 min
ape code – 20 min
branches – 15 min

Netverksdiagram